Proyecto de implantación de un ERP en una tienda de ropa

Yehor Burlachenko

Introducción

Un ERP (Enterprise Resource Planning) es un sistema de planificación de recursos empresariales que permite integrar en una misma plataforma los procesos clave de una organización. En una pequeña tienda de ropa, un ERP ayuda especialmente a controlar el inventario, gestionar las ventas mediante TPV, registrar compras a proveedores, emitir facturas y mantener información básica de clientes. En este proyecto se plantea la implantación de un ERP (Odoo) siguiendo las fases clásicas del ciclo de vida del sistema, apoyándonos en los Diagramas de Flujo de Datos (DFD) de cada etapa.

Fase 1: Iniciación

Objetivo: determinar los requerimientos del cliente y planificar el desarrollo en el tiempo.

En esta fase se realiza un análisis inicial de la empresa para entender cómo trabaja actualmente. Normalmente en una tienda de ropa se utilizan herramientas sencillas (por ejemplo Excel o registros en papel) para controlar el stock, lo que puede generar errores y pérdidas de tiempo. Por ello, el primer paso es reunirse con el responsable de la tienda y recoger información sobre las necesidades reales.

Actividades principales:

• Reunión inicial con el cliente y recogida de información general.

• Identificación de los procesos principales: ventas, compras, inventario, facturación y clientes.

• Detección de problemas actuales (errores de stock, falta de informes, lentitud en caja, etc.).

• Definición del alcance del proyecto y módulos que se implantarán.

• Planificación temporal aproximada y estimación de recursos.

Ejemplo de planificación temporal (orientativa):

– Semana 1: análisis de requisitos y documentación.

– Semana 2: diseño lógico y físico del sistema.

– Semana 3: instalación, configuración y pruebas.

– Semana 4: implantación final y formación al personal.

DFD Fase 1 (Nivel 0 - Contexto):

Empresa/Cliente → (Necesidades, requerimientos, problemas) → Proceso: Análisis de requisitos ERP
Proceso: Análisis de requisitos ERP → (Documento de requisitos + Plan del proyecto) → Empresa/Cliente

Fase 2: Desarrollo

Objetivo: diseñar el sistema completo en papel (diseño físico y diseño lógico).

2.1 Diseño físico (Hardware)

En el diseño físico se decide qué equipos necesita la empresa para que el ERP funcione correctamente. En una tienda de ropa el punto más crítico es el TPV, ya que debe ser rápido y fiable para evitar colas.

Hardware recomendado:

• Ordenador o terminal TPV con procesador de gama media, 16 GB de RAM y disco SSD.

• Impresora de tickets para ventas.

• Lector de códigos de barras para agilizar la venta y el inventario.

• Monitor adicional para facilitar la gestión del sistema.

• Servidor en la nube para alojar el ERP y acceder desde cualquier lugar.

Coste aproximado del hardware: entre 1.500 y 1.700 €, dependiendo de marcas y características.

2.2 Diseño lógico (Software)

El diseño lógico define cómo funcionará el ERP a nivel de software. Se selecciona Odoo por ser modular, escalable y muy utilizado en PYMEs. Esto permite implantar solo los módulos necesarios y ampliar el sistema en el futuro si la empresa crece o decide abrir una tienda online.

Módulos principales a implantar:

• Ventas

• Punto de Venta (TPV)

• Inventario

• Facturación

• Compras

• CRM básico (gestión de clientes)

Datos principales que gestionará el ERP:

• Productos (talla, color, modelo, precio, stock).

• Clientes y su historial de compras.

• Proveedores y pedidos.

• Tickets y facturas.

• Movimientos de almacén (entradas y salidas).

DFD Fase 2 (Nivel 1 - Procesos principales):

Cliente → (Compra) → Proceso: Gestión de ventas (TPV) → (Ticket/Factura) → Cliente
Gestión de ventas → (Salida de productos) → Proceso: Inventario → (Stock actualizado)
Inventario → (Necesidad de reposición) → Proceso: Compras → (Pedido) → Proveedor
Proveedor → (Entrega/Albarán) → Compras → (Entrada de stock) → Inventario
Gestión de ventas → (Datos contables) → Proceso: Facturación → (Registro de facturas)

Fase 3: Implementación

Objetivo: instalación del sistema y realización de un plan de pruebas.

En esta fase se instala el ERP en el servidor seleccionado y se configura para adaptarlo a la tienda. También se crean los usuarios con diferentes permisos (administrador, encargado y dependientes). Una parte importante es cargar datos iniciales como productos, stock y proveedores.

Tareas principales:

• Instalación del ERP (Odoo) en la nube.

• Configuración de la empresa (datos fiscales, impuestos, métodos de pago).

• Creación de usuarios y roles.

• Carga inicial de productos y stock.

• Configuración del TPV (caja, impresora, lector de códigos).

Plan de pruebas (ejemplo):

| Prueba | Entrada | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Venta TPV | Producto + pago | Ticket correcto y stock -1 |
| Devolución | Ticket devolución | Stock +1 y ajuste en caja |
| Compra proveedor | Pedido + recepción | Stock actualizado correctamente |
| Factura | Venta con factura | Factura generada con IVA |
| Inventario | Ajuste manual | Stock final correcto |

DFD Fase 3 (Pruebas):

Usuario → (Datos de prueba) → ERP
ERP → (Resultados / errores) → Técnico implantación
Técnico → (Correcciones) → ERP

Fase 4: Implantación

Objetivo: incorporación del sistema a la empresa y comprobación final.

En esta fase el ERP entra en funcionamiento real. Se comienza a utilizar en el día a día de la tienda, registrando ventas, devoluciones y entradas de stock. El objetivo es comprobar que el sistema cumple con las especificaciones y que los trabajadores pueden utilizarlo sin problemas.

Acciones principales:

• Migración final de datos (si existían registros anteriores).

• Inicio de ventas reales con el TPV.

• Control real de inventario y reposiciones.

• Validación con el cliente: revisión de informes, tickets, facturas y stock.

• Ajustes finales según incidencias detectadas.

DFD Fase 4 (Implantación real):

Empresa → (Ventas, compras, devoluciones reales) → ERP
ERP → (Informes, stock actualizado, facturas) → Empresa
Empresa → (Incidencias) → Técnico
Técnico → (Ajustes) → ERP

Fase 5: Producción y soporte

Objetivo: funcionamiento estable, documentación y mantenimiento.

Una vez implantado el ERP, se pasa a la fase de producción. Esto significa que el sistema ya forma parte de la empresa y se utiliza como herramienta principal. Por ello, es fundamental entregar documentación y asegurar soporte técnico para resolver incidencias y formar a los empleados.

Tareas principales:

• Entrega de manual de usuario y manual técnico.

• Formación al personal: TPV, inventario, compras y facturación.

• Mantenimiento correctivo (solución de errores).

• Mantenimiento evolutivo (mejoras y ampliaciones).

• Copias de seguridad periódicas y control de seguridad.

DFD Fase 5 (Soporte):

Usuario → (Incidencia / duda) → Soporte
Soporte → (Solución / formación) → Usuario
ERP → (Logs / informes) → Soporte

Conclusión

Con la implantación de Odoo como ERP, la tienda de ropa consigue integrar en un único sistema todos los procesos importantes. Esto mejora el control del stock, agiliza la atención al cliente en caja y permite generar informes útiles para la toma de decisiones. Además, al ser un ERP modular, en el futuro se podrían añadir nuevas funcionalidades como comercio electrónico o campañas avanzadas de marketing.